Znak sprawy: 271.6.2018

Kulesze Kościelne,  2018.04.17

Zapytanie cenowe

Zamawiający :

Gmina  Kulesze Kościelne  ul. Główna 6 , 18-208 Kulesze Kościelne  NIP 722-161-23- 43 zaprasza do złożenia oferty cenowej:

Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie:

Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kulesze Kościelne na cele rekreacyjne.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 , Nr projektu RPO.08.06.00- 20-0129/17

Termin realizacji projektu: 07.05.2018 r. – 20.08.2018 r.

- Tryb udzielenia zamówienia:

W związku z faktem, iż wartość niniejszego zmówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamówienie będzie realizowane zgodnie z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 styczna 2004r. Prawo Zamówień Publicznych w oparciu o  procedury określone w Regulaminie udzielania zamówień publicznych.

- Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kulesze Kościelne na cele rekreacyjne zgodnie z załącznikiem nr 1 – opisem przedmiotu zamówienia.

- Przed przystąpieniem do zadania zaleca się dokonanie wizji lokalnej.

- Cena oferty musi  obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Dane do kontaktu: Helena Uszyńska 86 4763 510 w. 18

- Kryteria oceny oferty: przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny 100 %

- Oferta złożona przez Wykonawcę nie dopuszcza składania ofert  częściowych.

- Termin związania z ofertą: 30 dni.

- Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru prac przewidzianych dla zadania.

- Miejsce i termin złożenia oferty: powinny wpłynąć do dnia 23.04.2018 r. godz. 10.00.

Oferty proszę składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kulesze Kościelne, ul. Główna 6, 18 – 208 Kulesze Kościelne pok. Nr 10.

Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej www.kuleszek.pl

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu złożenia swojej oferty cenowej. Zamawiający nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo, że przypadku, gdy nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty przedstawiają taki sam bilans cenowy ofert, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Warunki płatności: należność za wykonanie zadania nastąpi  zgodnie z zawartą umową.

- Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu ofertowym.

(Załącznik Nr 2).

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i umowy nr 271.6.2018

Opis przedmiotu zamówienia na: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót przy zadaniu:

Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kulesze Kościelne na cele rekreacyjne

Przy zagospodarowaniu placu w centrum  w miejscowości Kulesze Kościelne  na cele rekreacyjne  będą wykonywane niżej wymienione prace budowlane :

- budowa ogrodzenia  na placu zabaw  z jedną bramką wejściową

- budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw

- montaż urządzeń do zabaw dla dzieci na placu zabaw

- budowa nawierzchni trawiastej pod urządzeniami siłowni

- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej

- montaż koszy, ławek, oświetlenia

- montaż tablic informacyjnych

- budowa oczka wodnego

- budowa ścieżek

- montaż kładki

- sadzenie roślin (drzewa i krzewy)

Zakres świadczonych usług będzie obejmował nadzór inwestorski, całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego - zagospodarowania placu w centrum miejscowości Kulesze Kościelne.

Szczegółowy opis robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski zawierają załączniki do niniejszego ogłoszenia oraz dokumentacja, która jest do wglądu u Zamawiającego.  Ogłoszenie oraz dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych są zamieszczone i udostępniane na stronie internetowej Zamawiającego – adres strony: www.kuleszek.pl

- Okres prowadzenia nadzoru przewidziany przez Zamawiającego:

Termin pełnienia funkcji inspektora nadzoru – od dnia podpisania umowy do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru prac przewidzianych dla zadania.

3.  Obowiązki i uprawnienia inspektora:

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

  - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 - 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), tj.:

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, zgłoszeniem robót budowlanych, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

- potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy,

- wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, a dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

- żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. Powyższe czynności realizować w uzgodnieniu z projektantem .

  - kontrola jakości i terminowości wykonywania robót,

  - ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych. Wykonywanie w tym zakresie stosownych pism i dokumentów, uzgadnianych z Projektantem i Zamawiającym.

  - dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia robót; obecność inspektora dokumentowana będzie wpisami do dziennika budowy,

  - zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach,

  - informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

  - przygotowanie i udział w czynnościach odbioru, w tym w szczególności odebranie od wykonawcy certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru przez inwestora (Zamawiającego),

  - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

  - dokonanie rozliczenia oraz protokolarnego odbioru końcowego robót.

  - poza wykonywaniem czynności, o których mowa powyżej osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru zobowiązana jest do przybycia na teren budowy w ciągu 1 dnia roboczego od momentu wystosowania takiego wezwania przez Zamawiającego.

- Wykonawca składając ofertę potwierdza, że posiada niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:

- być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2016 poz. 1725),

- legitymować się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.  U.  z  2017  r. poz. 1332 ze zm.)

- posiadać wiedzę i doświadczenie tj. prowadzi działalność w dziedzinie nadzorów a także wykonawstwa w branży budowlanej od co najmniej 2 lat oraz w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu wykonał z należytą starannością nadzór inwestorski nad pracami związanymi z zagospodarowaniem terenu co najmniej jednej inwestycji na kwotę minimum 400 000,00  zł. Oferent celem wykazania spełniania warunku jest zobowiązany załączyć do oferty wykaz usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.

- Do oferty  należy załączyć kserokopie dokumentów potwierdzających, że osoba/y wskazane przez niego w ofercie posiadają uprawnienia, o których mowa powyżej. Brak przedstawienia tych dokumentów unieważni złożoną ofertę.  W takiej sytuacji zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę z następną ceną ofertową brutto za realizację wybranego zadania.

- Wykonawca w ramach oferty składa wypełniony Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 271.6.2018

Gmina Kulesze Kościelne

18-208  Kulesze Kościelne

ul. Główna 6

NIP 722-161-23-43

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 271.6.2018 z dnia 17.04.2018 r. – dotyczące  pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania –

Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kulesze Kościelne na cele rekreacyjne

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za :

| Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego | cena netto ogółem | Podatek vat …% | cena brutto ogółem |
| --- | --- | --- | --- |

Cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………….…………………………

Adres wykonawcy: …………………………………………………..……………………………………….………………………………..

Numer telefonu wykonawcy:…………………………….. e-mail wykonawcy: …………………………………....…………

NIP …………………………………….…… Regon …………………………….……………KRS ……………………………..….…………

Nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………………………………………………

Potwierdzam termin realizacji zamówienia wskazany w zapytaniu ofertowym tj.:

- od daty podpisania umowy do daty podpisania końcowego protokołu odbioru prac przewidzianych dla zadania wskazanego na wstępie.

Oświadczam/y, że na czas  wykonywania zobowiązania wobec Gminy Kulesze Kościelne jestem*/nie jestem* zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

- Oświadczam/y, że zapoznałem się/zapoznaliśmy się  z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Oświadczam/y, że uzyskałem/uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczam/y, że jestem/ jesteśmy zdolni do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadam/y niezbędne kwalifikacje zawodowe do sprawowania powyższego nadzoru, co poświadczają załączone kopie uprawnień budowlanych i zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzające prawo wykonywania samodzielnych funkcji w technicznych w budownictwie oraz wykaz posiadanego doświadczenia i wykonanych usług.

- Oświadczam/y, że w/w cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu  zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego oraz będzie niezmienna w okresie realizacji przedmiotu Zamówienia.

- Wyrażam/wyrażamy zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych podmiotu który reprezentuję, jako oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia w/w zadania, przy zachowaniu zasady jawności postępowania i jego wyniku .

......................................., dn. ………………2018 r.                …………………………………………………………..

(Miejscowość, data)                                                                       (Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątka)

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 271.6.2018

..........................................., dnia ................................

WYKAZ POSIADNEGO DOŚWIADCZENIA I WYKONYWANYCH USŁUG

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 271.6.2018

UMOWA …… 2018

na pełnienie inspektora nadzoru zadania: Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kulesze Kościelne na cele rekreacyjne

zawarta w dniu ……..2018 r. pomiędzy  Gminą Kulesze Kościelne ul. Główna 6 NIP 722-161-23-43 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez :

1. Józefa Grochowskiego – Wójta Gminy

2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewy Klewinowskiej

a ………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej inspektorem nadzoru

została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży budowlanej nad zadaniem pn.: Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kulesze Kościelne na cele rekreacyjne.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 , Nr projektu RPO.08.06.00- 20-0129/17.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w pełnym zakresie, wskazanym w Zał. nr 1 do umowy-  obowiązków związanych z nadzorem robót branży konstrukcyjno- budowlanej,  prowadzonych przez Wykonawcę w oparciu o wykonany dla ww. zadania - projekt budowlano-wykonawczy i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

§ 3

Strony ustalają terminy realizacji umowy:

- Rozpoczęcie pełnienia nadzoru : od dnia podpisania umowy

- Zakończenie: w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego zakresu prac wskazanego w obowiązującej dokumentacji i przekazania placu do użytkowania .

§ 4

- Wykonawca pełniąc czynności inspektora nadzoru działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.

- Naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł w pełnej wysokości.

§ 5

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa budowlanego strony ustalają, że niezależnie od zadań wskazanych w załączniku nr 1, do obowiązków Wykonawcy jako inspektora nadzoru należy w szczególności:

1. w imieniu Zamawiającego wykonać czynności przygotowawcze związane z uzyskaniem Dziennika budowy i przekazaniem Kierownikowi budowy oraz zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego /dołączając stosowne oświadczenia/ oraz projektanta dokumentacji budowlanej.

2. realizować poniższe czynności:

- nadzór nad realizacją robót zgodnie z harmonogramem i w razie odstępstw żądanie od wykonawcy modyfikacji harmonogramu koniecznej do ukończenia robót we właściwym terminie, zgodnie z ustawą „Prawo budowlane”,

- wydawanie poleceń wykonawcy we wszystkich sprawach dotyczących prawidłowości wykonania robót budowlanych niezależnie od tego, czy były one wymienione w umowie, czy nie,

- dokonywanie inspekcji i badanie w czasie wytwarzania, montażu przygotowania wszelkich materiałów i urządzeń jakie mogą być dostarczone zgodnie z umową,

- żądanie poddawania wyrywkowym badaniom materiałów stosowanych na placu budowy,

- podejmowania wszelkich racjonalnych działań w czasie powstania nieprzewidzianych przeszkód lub warunków fizycznych,

- wydawanie zgody na wydłużenie czasu na wykończenie robót lub ich odcinka albo

jego  części z przyczyn uzasadnionych, za zgodą Zamawiającego,

- wydawanie poleceń wykonawcy w celu przyspieszenia postępu robót i dotrzymania  terminu ich ukończenia,

- dokonywanie takich zmian w kształcie, jakości lub ilości całości robót lub ich części, jakie mogą być jego zdaniem potrzebne - za zgodą Zamawiającego.

- przejmowanie w imieniu Zamawiającego wszelkich robót zakończonych oraz przygotowywaniem pism i dokumentów wymaganych na danym etapie realizacji zadania,

- podejmowanie decyzji o wykonaniu pilnych prac zabezpieczających,

- dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji. W ramach tych czynności Inspektor nadzoru zobowiązuje się do:

- stwierdzenia gotowości do odbioru,

- zatwierdzenia dokumentów odbiorowych ;

- oświadczenie o usunięciu przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót,

- odbierania robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających,
uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów wentylacyjnych i kominowych,

- dostarczenie wszelkich innych informacji Zamawiającemu związanych z realizowaną    inwestycją.

§ 6

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za Czynności zgodnie z ofertą i postanowieniami Umowy wynagrodzenie ryczałtowe………… zł -  (słownie: ……..złotych) , w tym podatek VAT – 23%.

- Fakturowanie i terminy płatności.

- Wykonawca przedłoży fakturę za okres wykonywania wszystkich czynności określonych w § 1 i § 4 po skończeniu inwestycji oraz  dokonaniu odbioru końcowego lub po dokonaniu odbioru usunięcia usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego.

- Wykonawca wystawi  fakturę na:  Nabywca: Gmina Kulesze Kościelne, NIP 722-161-23-43, Odbiorca : Urząd Gminy Kulesze Kościelne, ul. Główna 6, 18 – 208 Kulesze Kościelne

- Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie zrealizowana w drodze przelewu na konto podane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury.

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę czynności określonych w niniejszej umowie, Zamawiający wezwie Wykonawcę, aby niezwłocznie wykonał te czynności z należytą starannością, zakreślając termin do ich wykonania, jednakże nie dłuższy niż 3 dni robocze.

W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę powyższych warunków, Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 2 % kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia niewykonania lub nienależytego wykonania czynności przez Wykonawcę, do dnia wypełnienia przez niego obowiązków umownych w tym zakresie.

W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, jak również w przypadkach, dla których strony kar umownych nie przewidziały, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 2.

§ 9

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy sąd dla   siedziby Zamawiającego .

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe   przepisy Kodeksu Cywilnego .

§ 11

Umowa zostaje zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy pozostałe dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

……………………………					        ………….………………