Znak sprawy: 271.7.2018                                              Kulesze Kościelne  2018.07.18

Zapytanie cenowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm).

Zadanie jest współfinansowane z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”.

Zamawiający :

Gmina Kulesze Kościelne  ul. Główna 6 , 18-208 Kulesze Kościelne  NIP 722 161 23 43 zaprasza do złożenia oferty cenowej.

- Przedmiot zamówienia: Wykonanie termomodernizacji i elewacji na budynku usługowym w Kalinowie Solkach.

Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zapytaniem określony został                         w przedmiarach robót i projekcie elewacji –Załączniki nr 5 i 6 do zapytania cenowego.

- Termin realizacji zamówienia – do 15.10.2018 r.

- Na wykonane roboty Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji.

- Zamawiający najpierw dokona oceny ofert czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu

i spełnienia warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożone dokumenty. Następnie Oferty, które nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium cenowe –najniższa cena 100%. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

- Sposób przygotowania oferty: Wykonawca winien podać ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem cenowym– załącznik nr 1.  Zaproponowana przez Wykonawcę cena powinna zawierać wszelkie koszty wykonania zadania. Oferty należy składać w terminie do dnia 06.08.2018 r. do godz. 10.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Wykonanie termomodernizacji i elewacji na budynku usługowym w Kalinowie Solkach” na adres: Urząd Gminy Kulesze Kościelne, ul. Główna 6, 18 – 208 Kulesze Kościelne. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.kuleszek.pl w zakładce zamówienia publiczne. Osoba do kontaktu: Helena Uszyńska, Marta Kulesza, Tel. 86 4769 010, 2744 027

- Warunki udziału w postępowaniu

Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, (należy złożyć wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG lub odpis z KRS – wystawiony/wydrukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania (należy złożyć oświadczenie– załącznik nr 2),

3) wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie budynku o wartości co najmniej 100 000,00 brutto każda (słownie: sto tysięcy złotych brutto) z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o którym mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

- Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach określonych w formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania                                                   w każdej chwili, bez podania przyczyn.

- Załączniki do zapytania:

1. Formularz ofertowy wykonawcy - Załącznik nr 1

2. Oświadczenie wykonawcy - Załącznik nr 2

4. Informacja RODO – Załącznik nr 3

3. Wzór umowy - Załącznik nr 4

4. Przedmiar robót - Załącznik nr 5

5. Projekt elewacji - Załącznik nr 6

Załącznik nr 1

.........................................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP**): ....................................................

REGON**):................................................

tel. fax**): .....................................................

adres e – mail**): .....................................

FORMULARZ CENOWY

Gmina Kulesze Kościelne

18-208 Kulesze Kościelne, ul. Główna 6

W odpowiedzi na zapytanie cenowe z dnia 18.07.2018 r. prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm. / na:

-  Wykonanie termomodernizacji i elewacji na budynku usługowym w Kalinowie Solkach

Ja/My, niżej podpisany/i ,działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………………..

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

Netto:………………………………………………zł

(słownie złotych:………………………………………………………………………………………...…)

Brutto: …………………………………………… zł

(słownie złotych:………………………………………………………………………………………...…)

W tym podatek VAT w wysokości ……………% tj……………………………………………. zł

Oświadczam/y, że:

- przedmiot zamówienia zobowiązuję wykonać w terminie do dnia ………………… r.;

- udzielam/y 36  miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia;

- akceptuje/my wzór umowy oraz warunki płatności w niej określone;

- uzyskałem/liśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia;

- zapoznałam/zapoznałem/zapoznaliśmy* się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/nie wnosimy* do niego zastrzeżeń;

- nie będziemy zgłaszać żadnych roszczeń wobec Zamawiającego w przypadku  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia przez Zamawiającego bez zawarcia umowy;

- w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

*niepotrzebne skreślić                                                          ………………………………………………………………….

Data i  podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

W załączeniu:
- Oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 2)

Załącznik nr 2

Wykonawca:

……………..……….................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………

………...................……………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie zapytania cenowego na Wykonanie termomodernizacji i elewacji

na budynku usługowym w Kalinowie Solkach

1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  zapytaniu cenowym w zakresie :

- uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

- zdolności technicznych i zawodowych;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………........…………………………………

(miejscowość, data, podpis)

Załącznik nr 3

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kulesze Kościelne z siedzibą w Kuleszach Kościelnych, 18-208, ul. Główna 6, kontakt ado@kuleszek.pl lub tel. 86 2744 027;

- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@kuleszek.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonanie termomodernizacji i elewacji na budynku usługowym w Kalinowie Solkach prowadzonym w trybie zapytania cenowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

……………………………………………….

Miejscowość, data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4

Wzór umowy

UMOWA Nr  …….

Zawarta w dniu ……………………..w Kuleszach Kościelnych pomiędzy Gminą Kulesze Kościelne, z siedzibą w Kuleszach Kościelnych przy ul. Głównej 6 NIP: 722-161-23-43, płatnik Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych zwanym dalej  „Zamawiającym”, którego reprezentuje:

Józef Grochowski –  Wójt Gminy Kulesze Kościelne przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewy Klewinowskiej

a
................................................................., zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,                o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających na Wykonaniu termomodernizacji i elewacji na budynku usługowym w Kalinowie Solkach, zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz ofertą cenową Wykonawcy z dnia ..................... roku.

2. Wykonawca oświadcza, że profesjonalnie zajmuje się  świadczeniem  usług  stanowiących przedmiot umowy i dysponuje  doświadczeniem,  kwalifikacjami,  sprzętem i kadrą osobową     w zakresie  niezbędnym do  wykonania  przedmiotu umowy ze szczególną  starannością.

§  2

1. Wykonawca  zobowiązuje  się wykonać określony w  § 1 przedmiot umowy w terminie do dnia ……………….. roku.

2. Odbiór  robót nastąpi  w formie  pisemnego  protokołu.

3. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze przedmiotu umowy jakichkolwiek wad robót budowlanych objętych tym przedmiotem Wykonawca usunie je, w ramach ustalonego                 w § 7 wynagrodzenia, w terminie określonym w § 5 ust. 2.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

2. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane bezusterkowo roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy.

§ 4

- Do obowiązków  Wykonawcy należy  w szczególności:

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, sztuką budowlaną, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonywanych robót, zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami  nadzoru  inwestorskiego;

- kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę  prawidłowego wykonania  przedmiotu  umowy;

- terminowe  regulowanie  zobowiązań  wobec  ewentualnych  podwykonawców i dalszych podwykonawców;

- przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych, organizacja na własny koszt zaplecza budowy, utrzymanie czystości i porządku na terenie budowy, zapewnienie oznakowania i płynności  ruchu, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie  całego  terenu  budowy i robót czystego nadającego się do użytkowania;

- przyjęcie placu budowy oraz zapewnienia  na własny koszt niezbędnych mediów (m.in. energii  elektrycznej   i wody);

- zapewnienie  właściwego i  wymaganego  oznakowania i zabezpieczenia  terenu budowy;

- zachowanie pieczy nad materiałami znajdującymi się na budowie i poniesienie ryzyka ich przypadkowej utraty;

- zagospodarowanie  wytworzonych na placu budowy odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

9) informowanie  Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin  ich  zakończenia.

- Z chwilą  rozpoczęcia  robót na Wykonawcę przechodzi  pełna  odpowiedzialność  za:

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników stron i osób trzecich przebywających w rejonie  prowadzonych robót;

- szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem  Wykonawcy.

§ 5

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy oraz dostarczone materiały użyte do jego wykonania. Gwarancja wynosi 36 miesięcy i biegnie ona od dnia następnego po dniu  podpisania   protokołu  odbioru, o którym mowa w § 7 ust  3.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad przedmiotu  umowy w terminie 14 dni, licząc od dnia pisemnego  powiadomienia  go   o wadzie.  Po upływie tego  terminu  Zamawiający ma prawo usunąć stwierdzone  wady na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 6

- Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  z materiałów  własnych.

- Materiały, o których mowa w ust. 1 muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  w budownictwie co do jakości, a także muszą być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem określonym przez  odpowiednie   przepisy, normy i wytyczne  producentów.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w stosunku do zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy materiałów, wymaganych przepisami certyfikatów, aprobat  technicznych i innych dokumentów, stwierdzających ich dopuszczenie   i  przydatność do stosowania  w określonym przypadku.

- Materiały zastosowane przez Wykonawcę, których cechy są nieodpowiednie do zastosowania  w  określonym przypadku, albo których właściwości Wykonawca nie będzie mógł szczegółowo udokumentować, lub też takie, które nie posiadają wymaganych certyfikatów i aprobat technicznych, podlegają wymianie na koszt Wykonawcy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Po upływie wskazanego  terminu  Zamawiający ma prawo je usunąć na koszt Wykonawcy. Wykonawca poniesie wszelkie bezpośrednie  i pośrednie  koszty  związane  z  ich wymianą.

- Materiały wymienione w ust. 1 co do jakości i ilości zostaną poddane badaniom na każde żądanie Zamawiającego.

- Badania, o których mowa w ust. 5 wykonane  zostaną na koszt Wykonawcy.

§ 7

- Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ................. złotych brutto (słownie: ...................... złotych).

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 płatne  będzie  przez  Zamawiającego  po  wykonaniu  i odbiorze przedmiotu umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, przelewem na jego  konto  wskazane  w fakturze,  w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia  Zamawiającemu.

- Podstawą  do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonany przedmiot umowy jest  protokół odbioru przedmiotu umowy, podpisany  przez  strony.

§ 8

- Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu kary umowne  z następujących tytułów i następujących wysokościach:

- z tytułu zwłoki w wykonaniu  przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w § 7 umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do określonego umową terminu wykonania przedmiotu umowy.

- z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie  gwarancji  -   w wysokości 0,2 % wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w § 7 umowy za każdy dzień zwłoki liczony odpowiednio: od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub od dnia upływu terminu  na usuniecie  wady  określonego w § 5 ust. 2.

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w § 7 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie  prawo  dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na  zasadach  ogólnych.

§ 9

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego - w  wysokości  10% wynagrodzenia  brutto, o którym mowa  w § 7 umowy,  z zastrzeżeniem § 10 ust. 1.

§ 10

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania  części umowy.

2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- w przypadku ogłoszenia upadłości lub rozwiązania  firmy Wykonawcy;

- w przypadku wydania  nakazu  zajęcia majątku  firmy  Wykonawcy;

- jeżeli wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania  Zamawiającego  albo  przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

- W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodów określonych w ust. 2 uważa się, że odstąpienie  to nastąpiło z winy  Wykonawcy.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia  od umowy w następujących przypadkach:

- jeżeli  Zamawiający nie  wywiąże  się  z zobowiązań  określonych w § 3 niniejszej umowy,

- jeżeli Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru  końcowego.

- W razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodów określonych w ust. 4, uważa się, że odstąpienie  nastąpiło  z  winy  Zamawiającego.

Odstąpienie  od umowy powinno  nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno  zawierać uzasadnienie.

§ 11

Wszelkie  zmiany niniejszej umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod rygorem nieważności.

§ 12

W razie powstania  sporu na tle  wykonania  niniejszej umowy, spory rozstrzygane  będą przez  właściwy sąd  dla  siedziby  Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA